# Plano de Implementação — RefactorScope GitHub Pages HUD Docs

## Objetivo

Publicar uma documentação navegável no GitHub Pages com identidade visual inspirada no dashboard HUD do RefactorScope, reutilizando os arquivos Markdown já existentes como fonte principal de conteúdo.

A solução deve:

- evitar retrabalho de escrita
- reaproveitar os `.md` já produzidos
- manter uma casca visual única e navegável
- renderizar o Markdown no painel central
- suportar imagens e blocos de código
- ser simples o suficiente para publicação rápida

---

## Estratégia Geral

A documentação será implementada como um **document viewer estático**:

- uma única casca visual (`index.html`)
- uma sidebar fixa para navegação
- um canvas central para renderização do Markdown
- arquivos `.md` carregados dinamicamente via JavaScript
- identidade visual baseada no Hub Dashboard do RefactorScope

Essa abordagem permite:

- publicação rápida
- manutenção simples
- reaproveitamento integral da documentação textual
- evolução futura sem descartar a base visual

---

## Estrutura de Pastas Recomendada

Para simplificar o deploy no GitHub Pages, recomenda-se usar a pasta `docs/` na raiz do repositório.

```text
/docs
│── index.html
│── 404.html
│
├── assets/
│   ├── css/
│   │   ├── dashboard-base.css
│   │   ├── augmented-ui.css
│   │   ├── markdown-hud.css
│   │   └── docs-shell.css
│   │
│   ├── js/
│   │   ├── app.js
│   │   └── docs-map.js
│   │
│   └── img/
│       ├── logo-refactorscope.png
│       ├── FlowPipeline.png
│       ├── TreeStructure.png
│       └── favicon.png
│
└── content/
    ├── overview.md
    ├── architecture.md
    ├── parser-design.md
    ├── methodology.md
    ├── adr.md
    └── roadmap.md

Justificativa da Estrutura

docs/

Facilita o uso do GitHub Pages sem precisar criar pipeline adicional.

index.html

Será a casca visual única do sistema.

404.html

Permite fallback útil para rotas quebradas no GitHub Pages.

assets/css/

Separa:

- base visual do dashboard

- shell específico da documentação

- estilo de markdown renderizado

assets/js/

Separa:

- mapa de navegação dos documentos

- motor de carregamento/renderização

content/

Mantém os arquivos Markdown como fonte oficial da documentação.

Convenções de Nome

Todos os arquivos de conteúdo devem usar:

- minúsculas

- hífen

- sem espaços

- sem acentos

Exemplos:

- overview.md

- architecture.md

- parser-design.md

- methodology.md

Isso reduz risco de erro por case-sensitive path.

Casca Única (index.html)

A página principal deve conter:

1. Topbar

Inspirada no HubDashboardExporter:

- branding do RefactorScope

- versão

- estado do site

- título da área atual

2. Sidebar

Menu lateral fixo com agrupamento por domínio:

- Overview

- Architecture

- Parser Design

- Methodology

- ADRs

- Roadmap

3. Canvas central

Área onde o HTML convertido do Markdown será injetado.

4. Bibliotecas externas

Via CDN:

- marked.js

- highlight.js

5. Elementos recomendados adicionais

- id="markdown-container"

- id="doc-title"

- id="doc-kicker"

Isso permite atualizar dinamicamente o cabeçalho da página sem esforço adicional.

Estrutura funcional do index.html

A casca deve conter:

- <nav class="docs-sidebar">

- <main class="docs-canvas">

- <div class="content-wrapper">

- <article id="markdown-container">

Também é recomendável incluir um cabeçalho de documento acima do conteúdo renderizado:

- nome da seção

- subtítulo curto

- status visual estilo HUD

Mapa de Navegação (assets/js/docs-map.js)

Ao invés de inferir diretamente o nome do arquivo pelo hash, usar um mapa explícito.

Exemplo conceitual:

const DOCS_MAP = {
  overview: {
    file: "overview.md",
    title: "Overview",
    kicker: "System Core"
  },
  architecture: {
    file: "architecture.md",
    title: "Architecture & Flow",
    kicker: "System Core"
  },
  "parser-design": {
    file: "parser-design.md",
    title: "Parser Design",
    kicker: "Engines"
  },
  methodology: {
    file: "methodology.md",
    title: "Methodology & Metrics",
    kicker: "Analysis"
  },
  adr: {
    file: "adr.md",
    title: "Architectural Decision Records",
    kicker: "Governance"
  },
  roadmap: {
    file: "roadmap.md",
    title: "Roadmap",
    kicker: "Planning"
  }
};

Vantagens

- desacopla navegação do nome do arquivo

- facilita renomear documentos

- permite títulos mais bonitos

- permite subtítulos e grupos

Motor de Renderização (assets/js/app.js)

Responsabilidades:

1. Ler o hash da URL

Exemplo:

- #overview

- #architecture

- #parser-design

2. Resolver o documento no DOCS_MAP

3. Buscar o arquivo .md

Exemplo:

- content/overview.md

4. Converter Markdown para HTML com marked

5. Aplicar syntax highlight com highlight.js

6. Atualizar:

- menu ativo

- cabeçalho do documento

- conteúdo do canvas

- scroll do painel

7. Exibir fallback visual em caso de erro

Comportamentos desejados do app.js

Estado inicial

Se não houver hash:

- carregar overview

Mudança de navegação

Ao mudar o hash:

- destacar item ativo

- buscar novo .md

- renderizar no canvas

- rolar o painel para o topo

Erro de documento

Mostrar painel de erro estilizado:

- [ ERROR 404 ]

- nome do documento não encontrado

- opção visual para voltar ao overview

Estilização do Markdown (assets/css/markdown-hud.css)

Esse CSS deve tratar o HTML bruto gerado pelo Markdown.

Elementos a estilizar obrigatoriamente

- h1, h2, h3, h4

- p

- ul, ol, li

- blockquote

- code

- pre

- img

- table

- hr

- a

Objetivo visual

Evitar aparência de HTML genérico e integrar o conteúdo ao visual HUD.

Diretrizes visuais

- títulos em âmbar/ciano

- texto principal em azul-claro frio

- blocos de citação como “architectural warnings”

- imagens com moldura técnica

- tabelas com aparência de painel

- blocos de código com contraste terminal/HUD

Estilo do Shell (assets/css/docs-shell.css)

Esse arquivo deve cuidar exclusivamente de:

- layout principal

- sidebar

- canvas

- topbar

- espaçamento

- responsividade

Isso evita misturar o shell com a estilização do Markdown.

Tratamento de Imagens

Todos os arquivos de imagem usados pelos .md devem ficar em:

docs/assets/img/

Regra recomendada

Nos .md, usar caminhos consistentes como:

![Flow Pipeline](assets/img/FlowPipeline.png)

Se houver inconsistência em caminhos antigos, fazer uma rodada de normalização nos .md.

Checklist de imagens

- verificar se todas existem

- verificar capitalização correta do nome

- verificar se aparecem corretamente após o deploy

Tratamento de Código

Os blocos de código renderizados pelo Markdown devem passar por highlight.js.

Recomendação

Usar um tema escuro coerente com HUD, como:

- atom-one-dark
ou outro semelhante

Pós-render

Após marked.parse(...), aplicar highlight nos blocos:

- document.querySelectorAll('pre code')

- hljs.highlightElement(...)

Ajustes recomendados no HTML base

Melhorias úteis

Adicionar no index.html:

- <title> dinâmico opcional

- meta theme-color

- favicon

- container para subtítulo do documento

- container para estado do sistema

Exemplo de elementos úteis

- id="doc-title"

- id="doc-kicker"

- id="doc-status"

404 e fallback

Criar um 404.html simples reaproveitando a mesma casca visual ou uma versão mínima.

Objetivos:

- evitar página branca no GitHub Pages

- redirecionar ou sugerir volta ao index.html

- preservar branding

Responsividade mínima para o MVP

Para amanhã, basta uma responsividade funcional:

Desktop

- sidebar fixa

- canvas central largo

Tablet / mobile

- sidebar colapsável ou empilhada

- canvas ocupando largura total

- topbar compacta

Não precisa buscar perfeição mobile no MVP, apenas legibilidade.

Plano de Implementação em Etapas

Etapa 1 — Estrutura base

- criar pasta docs/

- criar subpastas assets/css, assets/js, assets/img, content

- mover/copiar os .md

- mover/copiar imagens

Etapa 2 — Casca visual

- criar index.html

- reaproveitar topbar e identidade do Hub

- montar sidebar fixa

- montar canvas central

Etapa 3 — Motor de navegação

- criar docs-map.js

- criar app.js

- implementar leitura do hash

- implementar fetch do markdown

- implementar renderização

Etapa 4 — Estilo do conteúdo

- criar markdown-hud.css

- estilizar títulos, listas, tabelas, imagens e código

- ajustar contraste e spacing

Etapa 5 — Ajuste dos documentos

- revisar nomes dos arquivos .md

- revisar links internos

- revisar caminhos das imagens

- revisar blocos de código

Etapa 6 — Polimento

- favicon

- logo

- estado do site

- título dinâmico da página

- mensagens de loading e erro

Etapa 7 — Publicação

- commit

- push

- ativar GitHub Pages usando /docs

- validar links, imagens e hash routing

Checklist de MVP para amanhã

Obrigatório

- shell funcionando

- sidebar navegável

- markdown carregando

- imagens renderizando

- blocos de código legíveis

- deploy ativo

Desejável

- highlight.js funcionando

- estado ativo na sidebar

- doc title dinâmico

- favicon

- página 404 mínima

Pode ficar para depois

- busca interna

- TOC automática

- animações mais sofisticadas

- transições

- sanitização avançada do Markdown

- tema múltiplo

- geração automática de menu a partir do conteúdo

Riscos conhecidos

1. Caminhos de imagem quebrados

Mitigação:

- padronizar tudo em assets/img

2. Links entre markdowns não navegarem como esperado

Mitigação:

- usar sidebar como navegação principal no MVP

3. Case-sensitive path no GitHub Pages

Mitigação:

- usar nomes de arquivos em minúsculas

4. CSS do shell conflitar com CSS do markdown

Mitigação:

- separar docs-shell.css de markdown-hud.css

5. Página vazia em caso de hash inválido

Mitigação:

- fallback automático para overview ou erro renderizado

Melhorias futuras pós-MVP

- índice automático de documentos

- busca textual

- geração automática do menu a partir de um manifesto

- suporte a temas múltiplos

- migração posterior para Astro, se desejado

- callouts customizados para ADR / Warning / Insight / Experiment

- componentes de docs mais sofisticados

Recomendação final

O plano é viável para publicação rápida e tem ótima relação custo-benefício para o MVP.

A recomendação é:

- manter o modelo de casca única

- usar Markdown como fonte oficial

- usar docs/ como raiz do GitHub Pages

- implementar um mapa explícito de documentos

- separar shell visual e estilo de conteúdo